PROGRES PROYEK CLICKUP

TUGAS

Oleh:

Fikri Ainun Najib

200411100153

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2022

BackLog

Backlog yang saya kerjakan ada tiga backlog antara lain ,membuat halaman Home( Dashboard User) ,membuat halaman Wishlist , membuat halaman Keranjang.

- Home ( Dashboard User)

User Story : sebagai customer

- Pada halaman home terdapat daftar buku yang dijual, pada halaman ini juga user dapat melihat buku.

- Pada halaman home user dapat menambahkan produk buku kedalam daftar wishlist

- Pada halaman home user dapat menambahkan produk buku kedalam daftar keranjang

- Pada halaman home user dapat melihat menu keranjang

- Pada halaman home user dapat melihat menu wishlist

- Pada halaman home user dapat melihat menu Riwayat

- Pada halaman home user dapat melakukan logout sistem

- Pada halaman home user dapat melakukan pencarian produk berdasarkan judul

- Pada halaman home user dapat melakukan sort item by rating

Priority : High

Story Point :  2

- Wishlist

User Story: Sebagai customer

- Pada halaman wishlist user dapat melihat daftar produk yang sudah dimasukkan kedalam daftar wishlist

- Pada halaman wishlist user dapat menghapus produk dari daftar wishlist

- Pada halaman wishlist user dapat melihat beberapa menu lainnya seperti home,keranjang,Riwayat

- Pada halaman wishlist user dapat melakukan logout sistem

- Pada halaman wishlist user dapat melakukan pencarian produk berdasarkan judul

Prioprity:Normal

Story Point : 3

- Keranjang

User Story : Sebagai Customer

- Pada halaman keranjang user dapat melihat daftar dan jumlah buku yang sudah dimasukkan kedalam keranjang

- Pada halaman keranjang user dapat menghapus satuan atau semua produk dari keranjang

- Pada halaman keranjang user dapat melihat berapa total dari harga produk

- Pada halaman keranjang user dapat melakukan checkout untuk melanjutkan ke tahap pembelian

Priority : High

Story Point :2

Pada Click up

Sprint

- Breakdown tugas dalam sprint

Membuat halaman home (dashboard User)

Membuat halaman wishlist

Membuat halaman keranjang

- Durasi waktu

Sprint pada backlog yang saya kerjakan satu mingguan, dimana pada backlog Home(Dashboard User)  dari tanggal 18 oktober 2022 sampai 22 oktober 2022, sedangkan untuk backlog wishlist dan keranjang dari tanggal 22 oktober 2022 sampai 31 oktober 2022. Namun pada tanggal 28 oktober 2022 backlog wishlist dan keranjang sudah selesai, lebih cepat dari perkiraan.

Pada Click up

Progress yang sudah dicapai

Dari Penjelasan Sprint diatas maka progress pada backlog yang saya kerjakan mencapai 100% .

Pada Click up

Hasil Sebenarnya (screenshot)

Membangun halaman Home(Dashboard User)

Halaman dashboard user ini adalah halaman pertama Ketika user berhasil login/masuk kedalam sistem. Pada halaman dashboard, user dapat mencari dan melihat daftar buku yang dijual. Kemudian user juga dapat menambahkan buku pada kedalam daftar wishlist dan keranjang. Serta juga bisa melihat menu – menu lainnya yang ada pada sistem, untuk tampilan seperti dibawah ini.

Membangun halaman wishlist

Pada halaman wishlist user dapat melihat daftar buku yang sudah dimasukkan oleh user itu sendiri, pada halaman ini user dapat menghapus buku dari wishlist. Serta user dapat menambahkan produk kedalam keranjang, untuk tampilan halaman wishlist seperti dibawah ini.

Jika Wishlist kosong

Jika wishlist sudah terdapat produk

Membangun Halaman Keranjang

Pada halaman keranjang user dapat melihat buku yang sudah ditambahkan kedalam daftar keranjang, juga dapat menghapus buku dari daftar keranjang. Pada halaman keranjang, user dapat melakukan checkout produk buku yang sudah dimasukkan ke keranjang. Untuk tampilan halaman keranjang dapat dilihat dibawah ini.

Jika Keranjang Kosong

Jika Keranjang sudah terdapat produk